# ChatGPT 项目工作流
操作教程与 Prompt 手册

Smart Device Cloud & Automation Platform · Local/Work 协作速查

目的：用最少上下文完成阶段规划、Task 骨架、用户实现、严格本地 Review 与阶段验收。ChatGPT 默认不读取本手册，也不重复读取大计划文件。

# 1. 固定规则

整个项目只使用一个 Local Project；每个阶段一个主要 Work。

读取或修改 WSL repo、运行验证、Code Review -> Work；纯概念解释且不依赖 repo -> Chat。

核心业务代码由用户实现；ChatGPT 默认帮助等级 Level 2。

Task Review 默认不改代码；结论只有 PASS / CHANGES REQUIRED。

不再使用 codex-project-workflow 或 Guided Project Workflow Skills。

不提前加入微服务、Kubernetes、Kafka、CQRS、Event Sourcing、复杂 DDD 等。

# 2. 本地项目固定文件

| 文件 | 用途 | ChatGPT 何时读取 |
| --- | --- | --- |
| PROJECT_GUIDE.md | 协作角色、帮助等级、设计/骨架/Review 规则 | 每个新阶段 Work 开始一次 |
| PROJECT_OVERVIEW.md | 全项目跨阶段架构、不变量与依赖 | 阶段开始一次；跨阶段疑问或 Final Review 再读 |
| plans/V0.md ... plans/V6.md | 当前阶段详细范围、DoD、风险与未来兼容约束 | 只读当前阶段；阶段开始与 Final Review |
| CURRENT_STAGE.md | 当前阶段 Tasks、当前 Task、DoD 与真实进度 | Task 过程中主要读取并更新 |
| CHATGPT_PROJECT_WORKFLOW.docx | 用户自己的操作教程与可复制 Prompt | 默认不读 |

# 3. Work、Chat 与会话划分

## 什么时候用 Work

读取/修改/审查本地 WSL repository

检查 Git diff、迁移、测试、lint、容器与运行结果

生成 Design Brief、Skeleton、Acceptance Criteria、TODO

进行 Local Code Review 或 Final Phase Review

## 什么时候用 Chat

只用于不依赖当前仓库的概念解释。只要问题需要知道项目目前的代码和状态，就回到 Work。

## 会话规则

一个阶段只创建一个主要 Work。会话过长时可拆子 Work，但仍属于同一个 Local Project，并以 CURRENT_STAGE.md 接续事实；不要为 V0-V6 建七个 Local Project。

# 4. 新阶段启动

在新的阶段 Work 中复制以下 Prompt。把 Vx 替换为实际版本。

## 新阶段启动 Prompt

我们现在开始 Smart Device Cloud & Automation Platform 的 Vx（请替换版本号）。

请先读取仓库根目录的 PROJECT_GUIDE.md、PROJECT_OVERVIEW.md，以及当前阶段的 plans/Vx.md。不要读取完整 PROJECT_PLAN.md，也不要读取 CHATGPT_PROJECT_WORKFLOW.docx。然后检查当前本地仓库、Git 状态、最近提交、版本 tag、已有代码与测试；保留我的现有改动，以本地文件和代码事实为准。

请验证上一阶段的入口条件是否满足；若不满足，停止并列出阻塞项。若满足，请创建或更新 CURRENT_STAGE.md，只记录已由仓库事实确认的状态，不虚构进度。

本阶段先按以下顺序工作：
1. Scope / Requirement；
2. Task Breakdown（按依赖拆成小而可审查的 Tasks）；
3. 只为第一个 Task 给出 Design Brief；
4. 只创建该 Task 必需的 Skeleton；
5. 给出 Acceptance Criteria；
6. 给出按顺序排列的 TODO，然后停止等待我实现。

我是核心业务代码的实现者。你担任 Tech Lead、Senior Python Backend Engineer、Mentor 和 Reviewer，默认帮助等级为 Level 2。不要实现完整业务逻辑、完整 CRUD/Service/Repository 或完整测试；不要提前实现后续 Task/版本；不要自动 commit、push 或 tag。

# 5. Task 完成后的严格 Review

## Code Review Prompt

我已完成 Vx 的 Task：<Task 名称>。现在请做严格 Local Code Review。

主要依据：CURRENT_STAGE.md、当前 Task 的 Design Brief、Acceptance Criteria，以及本 Task 相关的本地代码和 Git diff。只读取与本 Task 相关的仓库文件并运行与风险相称的测试、lint、迁移或其他验证。不要重新读取完整 PROJECT_OVERVIEW.md 或 plans/Vx.md，除非发现明确的跨阶段依赖、架构边界或阶段 Scope 疑问；如需读取，请先说明原因。

审查至少覆盖：正确性、职责边界、命名与类型、错误处理、SQLAlchemy/数据库约束与 relationship、事务、安全、相关并发、测试与边界情况、可维护性、不必要复杂度和 Scope 违规。

本轮只审查，不直接修改代码，不 commit/push。结论必须严格为：
- PASS
- CHANGES REQUIRED

若为 CHANGES REQUIRED，请按优先级列出：文件与位置、问题、为什么重要、必须达到的结果；默认只给 Level 2 提示。若为 PASS，请给出验证证据，并更新 CURRENT_STAGE.md 中当前 Task 的状态与 Progress Notes。

# 6. CHANGES REQUIRED 后复审

未 PASS 前不要开始下一 Task，也不要 commit/push。修复后在同一个 Work 发送：

## 重新 Review Prompt

我已根据上次 CHANGES REQUIRED 修复：
- <修复项 1>
- <修复项 2>

请检查当前本地 diff，先逐项复核上次所有问题是否关闭，再运行相关验证并检查是否引入回归。主要依据仍是 CURRENT_STAGE.md、当前 Task Design Brief、Acceptance Criteria 和相关代码；不要重复加载大文件，除非确有跨阶段/架构疑问。

本轮只审查，不修改代码，不 commit/push。结论仍只能是 PASS 或 CHANGES REQUIRED；如仍需修改，请给出文件与位置、问题、原因和必须达到的结果。

# 7. Task PASS 后的用户动作

- 确认 diff 只包含当前 Task，没有密钥、生成物和无关文件。

- 执行 git status / git diff，按当前 Task 精确 git add。

- commit（建议 Conventional Commit）并 push。

- 在 CURRENT_STAGE.md 标记该 Task 已 PASS，再进入下一 Task。

GitHub 的主要用途：remote backup、history、portfolio、CI、tags 与 releases；开发和严格 Review 的主场是本地 WSL repo。

# 8. 下一个 Task

## 下一个 Task Prompt

上一个 Task 已 PASS，commit/push 已完成。请继续 CURRENT_STAGE.md 中的下一个 Task：<Task 名称；不确定时请从状态识别>。

请只读取 CURRENT_STAGE.md、与该 Task 相关的本地代码和必要的 Git 信息。不要重复读取 PROJECT_GUIDE.md、PROJECT_OVERVIEW.md 或 plans/Vx.md，除非当前状态存在冲突或明确的跨阶段架构疑问；如需读取，请先说明原因。

请更新 CURRENT_STAGE.md，并按 Scope / Requirement -> Design Brief -> Skeleton -> Acceptance Criteria -> TODO 推进。只创建当前 Task 必需的骨架，不实现核心业务逻辑；TODO 后停止等待我实现。不要进入再下一个 Task，不 commit/push。

# 9. Final Phase Review

所有 Task 都 PASS 后才使用。Final Review 会重新读取当前阶段的大文件，以原始 DoD 与全局不变量为最终标准。

## Final Phase Review Prompt

Vx 的所有 Tasks 已逐项 PASS。现在请进行 Vx Final Phase Review。

此时请重新读取 PROJECT_OVERVIEW.md、当前 plans/Vx.md、CURRENT_STAGE.md，并检查完整本地仓库、Git 历史和阶段证据。以 plans/Vx.md 的阶段目标、核心功能、工程要求、测试要求、Definition of Done、风险、禁止提前加入项和下一阶段入口为最终标准，同时核对 PROJECT_OVERVIEW.md 的全局不变量与未来依赖。

请运行足以证明阶段完成的测试、lint、迁移/启动检查和必要 e2e；检查跨 Task 集成、文档、配置、错误处理、安全、事务、一致性、回归与超 Scope 复杂度。

本轮只审查，不直接修复，不 commit/push/tag。最终结论必须严格为：
- Vx FINAL PASS
- Vx FINAL CHANGES REQUIRED

若未通过，按优先级列出对应 DoD、文件与位置、问题、风险、必须达到的结果和复验方式。若通过，给出验证证据、阶段完成清单、可接受的非阻塞事项，并更新 CURRENT_STAGE.md 的阶段状态和 Progress Notes。

# 10. FINAL PASS 后的用户动作

- 更新 CURRENT_STAGE.md、README、协议/架构/运行说明与必要变更记录。

- 再运行受影响的测试、lint、迁移/启动检查和必要 e2e。

- 检查 diff，commit/push 阶段收尾。

- 按仓库版本规则创建并 push 阶段 tag（如 v1.0）。

- 记录 FINAL PASS、最终 commit SHA、tag 与远端同步结果。

- 回到同一个 Local Project，为下一阶段新建 Work；不要在旧阶段 Work 继续。

# 11. V1-V6 新阶段通用模板

## V1-V6 通用启动 Prompt

我们现在开始 Smart Device Cloud & Automation Platform 的 Vx（V1-V6，替换版本号）。

请读取 PROJECT_GUIDE.md、PROJECT_OVERVIEW.md 和 plans/Vx.md；不要读取完整 PROJECT_PLAN.md 或 CHATGPT_PROJECT_WORKFLOW.docx。检查本地仓库、Git 状态、最近提交和版本 tag，并验证 V(x-1) 的 FINAL PASS 证据及 plans/V(x-1).md 的“下一阶段入口”。若入口不满足，停止并列出阻塞项。

若入口满足，请创建/更新 CURRENT_STAGE.md：复述 Vx 的 Goal、Scope、Definition of Done、风险、Depends On、Must Preserve For Future Versions 和 Out of Scope；说明与上一阶段的衔接；按依赖拆分 Tasks。只开始第一个 Task，并按 Scope / Requirement -> Design Brief -> Skeleton -> Acceptance Criteria -> TODO 进行。

核心业务代码由我实现；默认帮助 Level 2。不要实现完整业务逻辑，不提前进入 V(x+1)，不创建未来空架构，不自动 commit/push/tag。TODO 后停止等待。

# 12. 读取策略 / Token 优化

| 内容 | 阶段启动 | 普通 Task | Final Review |
| --- | --- | --- | --- |
| CHATGPT_PROJECT_WORKFLOW.docx | 不读 | 不读 | 不读 |
| PROJECT_GUIDE.md | 读一次 | 不重复 | 按需 |
| PROJECT_OVERVIEW.md | 读一次 | 仅跨阶段疑问 | 重新读 |
| 当前 plans/Vx.md | 读一次 | 不重复 | 重新读 |
| CURRENT_STAGE.md | 创建/更新 | 主要读取 | 重新读 |
| Repo | 检查整体入口 | 只看 Task 相关文件 | 检查完整阶段证据 |

原则：只有跨阶段设计疑问或 Final Review 才重新加载 Overview/Plan；普通 Task 以 CURRENT_STAGE.md、Task Brief、Acceptance Criteria、相关代码和 diff 为主。

# 13. 全流程 ASCII 图

ONE LOCAL PROJECT
      |
   Vx MAIN WORK
      |
Guide + Overview + plans/Vx + repo
      |
CURRENT_STAGE -> Task Breakdown -> Task 1
      |
Design -> Skeleton -> User implements -> Local Review
                                      | PASS
                                      v
                                 commit / push
                                      |
                                  Next Task
                                      |
                              All Tasks PASS
                                      |
                              Final Phase Review
                              /                \
              FINAL CHANGES REQUIRED        FINAL PASS
                      |                         |
                 fix + re-review        docs + tag + push
                                                |
                                      next stage, new Work

# 14. 只记住这 8 步

- 同一个 Local Project 中，为当前阶段新建主要 Work。

- 阶段开始只读 Guide + Overview + 当前 plans/Vx，并检查 repo。

- 创建/更新 CURRENT_STAGE；按依赖拆 Tasks，一次只做一个。

- ChatGPT 先给 Design Brief、Skeleton、Acceptance Criteria、TODO。

- 用户实现核心业务代码；默认只要 Level 2 帮助。

- 本地 Review；CHANGES REQUIRED 就修复复审，直到 PASS。

- Task PASS 后 commit/push；然后只读 CURRENT_STAGE 进入下一 Task。

- 全部 Task PASS 后 Final Review；FINAL PASS 后 docs/tag/push 并换新阶段 Work。

最短记忆句：一个 Project；阶段分 Work；Task 逐个做；先设计后骨架；我实现；本地审查；PASS 才提交；FINAL PASS 才换阶段。